附件一：

网络连接方案

中国保险统计信息系统采用B/S三层架构，以数据大集中的模式实现。数据采集由各保险公司总公司按“一级报三级”的方式，通过网络连接远程登录保监会前置采集系统的WEB服务器，在WEB页面以规定的XML格式文件提交或在线填写（作为文件报送的备份方式，原则上在紧急情况下使用）的方式报送相关信息来完成。

一、网络物理线路的选择

数据传输线路选用2M的数字电路（SDH）和ISDN拨号两种模式。

数字电路模式适用于目前在全国范围存在较多分支机构、数据量较大的保险公司，网络运营商由各家公司根据自身的实际情况自行在中国电信和中国网通中选择一家；ISDN模式适用于目前在全国范围没有分支机构、数据量小的保险公司。

依据各公司反馈意见，确定了《保险公司网络连接方式列表》（详见附件2），如有变动请及时通知。

二、路由器选型

数字电路模式对路由器的型号不做要求；ISDN拨号模式要求必须配置路由器，最好是CISCO品牌，以确保调试顺畅和数据传输的安全稳定。

保监会中心点的路由器为CISCO7206，SDH线路采用光纤直驱，配置两块STM-1的单模接入板卡（分别承担网通和电信的接入），ISDN线路采用一块E1的板卡。

三、IP地址的配置

为避免本次系统建设IP配置与各公司内部IP资源的冲突，同时基于网络安全考虑，建议各公司采用前置系统或单机应对连接，尽量不要将此次连接线路与公司内部网络连通。如有冲突，各公司自行解决。

路由器的配置及IP地址的分配将在物理线路调通后下发，并由保监会统一安排调测。

四、信道加密

本次网络建设暂不进行IP信道加密，在以后的信息安全规划中统一考虑。

五、线路备份

按照分步实施的原则，线路备份以后再考虑。

六、实施安排

保监会负责中心点的建设，包括：网通和电信两条155M SDH线路的光纤接入，30B+D的ISDN线路接入。

采用数字电路模式的各公司，需向当地确定的网络运营商申请开通与保监会中心点（保监会中心点的地址为：北京市西城区阜成门内大街410号，邮编100034）的连接线路，并由当地运营商联系保监会中心点运营商完成线路调测工作。

采用ISDN拨号模式的各公司，只需申请开通2B+D的ISDN线路即可。

保监会中心点运营商的联系方式如下：

1、中国网通：刘静，大客户服务中心，010－66110445（办），86303460（小灵通），13661251067，liujing@bjtelecom.com.cn；

2、中国电信：陈祥木，北京电信大客户部，010－58503082（办），13911232960，chenxm@bjtelecom.net。

物理线路连接的建设工作争取在2004年6月底前完成。路由的配置与调测工作争取在7月10日前完成。

七、费用支付

本次网络建设的一次性建设费用各自分别负担。网络运行月租费由各公司自行负担。

八、其他事项

1、各保险集团公司及其子公司、各外国保险公司在华分公司可以与保监会分别连接、分别报送，也可以由其中一家公司与保监会建立一条连接并负责统一报送；

2、各公司总部与保监会直接连接，不得通过其分公司与保监会连接；

3、各公司应明确专人负责网络连接的建设与维护工作，并将名单上报保监会。根据各公司反馈情况，确定了《保险公司网络连接联系人名单》（详见附件3）。如有调整，需及时更正。